| Podprojekt č. 3: Převod webových stránek fakult UP pod portálové řešení (Zkvalitnění přístupu k elektronickým studijním oporám (courseware) vybraných studijních programů na UP v Olomouci) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Období řešení projektu: |  |  | Od: 5.1.2009 |  |  | Do: 30.11.2009 |  |
| #### Dotace (v tis. Kč) |  | Celkem: |  | Z toho běžné finanční prostředky: |  |  | Z toho kapitálové finanční prostředky: |
| Požadavek |  | 291 |  | 291 |  |  | 0 |
| Čerpáno |  | 291 |  | 291 |  |  | 0 |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní řešitel |  |  |  | Kontaktní osoba |  |  |
| Jméno: | Kateřina Rašková |  |  |  | RNDr. František Zedník |  |  |
| Fakulta/Součást | Centrum výpočetní techniky UP |  |  |  | Centrum výpočetní techniky UP |  |  |
| Adresa/Web: | www.upol.cz |  |  |  | www.upol.cz |  |  |
| Telefon: | 585 631 890 |  |  |  | 585 631 703 |  |  |
| E-mail: | katerina.raskova@upol.cz |  |  |  | frantisek.zednik@upol.cz |  |  |

| - ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PODFPROJEKTU 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cíle podprojektu | - Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |  |  |  |
|  | Rozvojový projekt č. 15/2 se skládal z několika dílčích částí rozlišených formou podprojektů. Podprojekt č. 3 byl nazván – „Převod webových stránek fakult UP pod portálové řešení“. Původní záměr podprojektu si kladl za cíl sjednotit technologické prostředí pro tvorbu WWW stránek na UP v Olomouci. Vysoká škola již několik let buduje univerzitní informační systém (dále jen UIS) v portálovém prostředí WebSphere. Do portálu byly postupně implementovány všechny moduly UIS. Vývojové prostředí portálu obsahuje i část pro přístup bez identifikace uživatelů, tedy v podstatě formu veřejných webových stránek a obsahuje také rozsáhlý editor WWW stránek, tato část vývojového prostředí je WCM – Web Content Manager. Přechod na novou technologii tvorby a editace WWW stránek byl plánován na rok 2009. Počátkem roku byla vytvořena celouniverzitní pracovní skupina složená z odborníků na informační technologie, která provedla znovu porovnání WCM a již používané technologie pro tvorbu WWW stránek na UP produktem TYPO3. Závěr této pracovní skupiny, schválený komisí pro IT na UP byl, že zavedení nové technologie pro tvorbu WWW stránek v prostředí portálu se odloží. Vedení UP uvedené doporučení komise akceptovalo a současně rozhodlo změnit nosné téma podprojektu č. 3 na zkvalitnění přístupu k elektronickým studijním oporám (courseware) vybraných studijních programů na UP v Olomouci. Jedná se o portálové řešení prezentace všech dostupných údajů o přednáškách uložených v databázích UIS a současně jejich propojení na okolní systémy, např. výpůjční systém knihovny apod. Systém prezentace přednášek byl po technologické stránce modifikovaný do prostředí UP dle obdobného již zavedeného systému na ZČU v Plzni – CourseWare. Hlavním důvodem volby této spolupráce bylo, že obě školy společně vybraly a zavedly technologicky stejné portálové řešení na bázi WebSphere a UP provozuje studijní systém STAG vyvinutý na ZČU v Plzni, ze kterého se čerpá do přehledu přednášek většina popisných údajů. Současně bylo rozhodnuto, že u podprojektu se nebude měnit odpovídající řešitel a nebude se měnit struktura finanční podpory podprojektu a ani její výše. Nové cíle podprojektu: Navržený systém je dostatečně obsáhlý a ovládáním dostatečně jednoduchý, aby vyhovoval potřebám všech fakult univerzity. Jeho významnou předností je maximální integrace a vytěžování informací zadávaných do IS/STAG a dalších informačních systémů UP. Umístěním webových stránek předmětu do CourseWare získá učitel i student několik výhod: - snadnou editaci stránek bez speciálních technických znalostí, - napojení na IS/STAG a tím pádem automatická aktualizace informací (rozvrhy, anotace, personální obsazení, ...), - bezpečné řízení přístupu k informacím bez nutnosti zřizovat studentům další hesla apod., - další funkce, které na běžných www stránkách nejsou k dispozici, nebo se obtížně realizují (diskuse, elektronické odevzdávání semestrálních prací,...). |  |  |  |
| - Plnění kontrolovatelných výstupů | - Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |  |  |  |
|  | - Nasazení coursewaru na testovací portál, vytvoření databáze, otestování a odladění skriptů pro potřeby UP. Splněno. - Vyškolení coursemasterů na jednotlivých fakultách. Do tohoto projektu se zapojily čtyři fakulty (Filozofická fakulta, Fakulta tělesné kultury, Fakulta zdravotnických věd a Pedagogická fakulta). Fakultní coursemasteři byli vyškoleni. - Nasazení coursewaru na ostrý server, vytvoření ostré databáze pro courseware a integrace do Portálu UP. Ošetření práv k jednotlivým nabídkám a portletům. Splněno. - Vyškolení všech uživatelů (= editorů), kteří budou vkládat informace ke svým pilotním předmětům. Toto školení provedli coursemasteři na testovací verzi coursewaru. - Propojení DMS (Document Management System) s coursewarem. Provedeno. Data se čerpají nyní jednou denně a zobrazují se přímo v nabídce Studijní materiály. - Zavedení 40-ti předmětů do coursewaru. Provedeno pro 43 předmětů. Vytvořila se struktura stránek podle šablony a na každé stránce se zobrazily příslušné portlety. Přičemž se automaticky zobrazila data ze STAGu a DMS. - Editoři jednotlivých pilotních předmětů si doplnili informace ke svým předmětům (např. anketu, diskuzi, informace k testům a samostatným pracím, své fotky,…). Splněno. Všechny kontrolovatelné výstupy byly splněny. V současné době je vyplněno 43 pilotních předmětů. |  |  |  |
| Změny v řešení | ##### Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |  |  |  |
|  | #### č. | ##### Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) |  | ##### Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | Zavedení CourseWare |  | Zdůvodnění viz „Cíle podprojektu 3“ |
|  | 2 | Změna okruhu osob, kterým byla vyplacena odměna. |  | Místo správcům WWW stránek byly odměny vyplaceny učitelům, kteří vyplnili potřebné údaje u pilotních předmětů CourseWare a coursemasterům na jednotlivých fakultách. Výzva byla uplatněna přes celouniverzitní komisi pro IT a Pedagogickou komisi. |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | ##### Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |  |  |  |
|  | #### Rok realizace |  | ##### Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | ##### Poznámka (případně výhled do budoucna) |
|  | --- |  | --- | --- |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| #### Specifikace čerpání finanční dotace na řešení podprojektu 3 #### (vyplnit za celý podprojekt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 |
| 1.1 | ##### Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | ##### 0 | 0 |
| 1.2 | ##### Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | ##### 0 | 0 |
| 1.3 | ##### Stavební úpravy | ##### 0 | 0 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 291 | 291 |
|  | Mzdové náklady: |  |  |
| 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) | ##### 215 | 195 |
| 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | ##### 0 | 30 |
| 2.3 | ##### Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | ##### 76 | 66 |
|  | Ostatní: |  |  |
| 2.4 | ##### Materiální náklady (včetně drobného majetku) | ##### 0 | 0 |
| 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní | ##### 0 | 0 |
| 2.6 | ##### Cestovní náhrady | ##### 0 | 0 |
| 2.7 | ##### Stipendia | ##### 0 | 0 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 291 | 291 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Číslo položky (viz před- chozí tab.) | ##### Název výdaje | Částka (v tis. Kč) |
| ##### 2.1 | ##### Odměny řešitelům. | 195 |
| ##### 2.2 | ##### Dohody za projekční úpravy do systému UIS UP. | 30 |
| ##### 2.3 | ##### Zákonné odvody. | 66 |