| Podprojekt č. 4: Zavedení elektronické podatelny a elektronické formy oběhu a archivace vybraných typů dokumentů na Univerzitě Palackého v Olomouci |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Období řešení projektu: |  |  | Od: 1.1.2009 |  |  | Do: 31.12.2009 |  |
| #### Dotace (v tis. Kč) |  | Celkem: |  | Z toho běžné finanční prostředky: |  |  | Z toho kapitálové finanční prostředky: |
| Požadavek |  | 1.301 |  | 271 |  |  | 1.030 |
| Čerpáno |  | 1.240 |  | 210 |  |  | 1.030 |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní řešitel |  |  |  | Kontaktní osoba |  |  |
| Jméno: | RNDr. Hana Matochová |  |  |  | RNDR. František Zedník |  |  |
| Fakulta/Součást | Centrum výpočetní techniky |  |  |  | Centrum výpočetní techniky |  |  |
| Adresa/Web: | www.upol.cz |  |  |  | www.upol.cz |  |  |
| Telefon: | 585 631 821 |  |  |  | 585 631 703 |  |  |
| E-mail: | hana.matochova@upol.cz |  |  |  | frantisek.zednik@upol.cz |  |  |

| - ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PODPROJEKTU 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cíle podprojektu | - Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |  |  |  |
|  | Univerzita Palackého v Olomouci etapovitě buduje systém pro elektronickou správu dokumentů (Dokument Management Systém – DMS). V první etapě budování systému byly stanoveny základní organizační a systémové prostředky pro budování DMS, pro systémové úložiště dokumentů byl vybrán Kontent Manager (CM). Dalším krokem postupné implementace systému DMS, v rámci tohoto podprojektu, bylo zahájit vybudování elektronické spisové služby (ESS), tedy správy, oběhu , archivace a skartace elektronických dokumentů na UP. Konkrétní cíle stanovené v podprojektu byly: - Analýza oběhu dokumentů, výběr typů dokumentů pro E-podatelnu. - Stanovení systému E-podatelny a její zavedení - Zobrazení vybraných typů dokumentů v prostředí portálu. - Propojení CM a SAP. Pro analýzu současného stavu oběhu dokumentů na UP byl vedením UP ustanoven pracovní tým ve složení: kancléř, ředitel archivu, tajemníci všech fakult a tři pracovníci CVT. Řešitelský tým rozhodl provést výběrové řízení na externí konzultační firmu, která by analýzu současného stavu realizovala společně s tímto týmem. Vybrána byla firma IBM ČR a.s. Výstupem analýzy je dokument nazvaný: Věcný záměr pro nasazení ESS na UP. Věcný záměr popisuje současný stav na UP a slovně i graficky popisuje budoucí celkový koncept předávání dokumentů mezi státem, fyzickými a právnickými osobami a nový způsob vedení spisové služby na UP. Ukázalo se, že současný způsob decentralizovaného vedení spisové služby v listinné podobě vytvořených v 90 letech minulého století není již vyhovující z legislativního, ekonomického i manažerského hlediska. Dále stávající způsob nevyhovuje legislativně vedení spisové služby, protože spisová služba nemá technické prostředky pro vybírání/ vkládání elektronických dokumentů z/do informační systému datových schránek (dále jen ISDS) dále neumožňuje evidenci, rozdělování, vyřizování, důvěryhodné uchování a řízenou skartaci elektronických dokumentů. Tento stav je způsoben změnou legislativy, konkrétně nabytím účinnosti zákona 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, kterým orgány státní moci (dále jen úřadů) od 1.listopadu 2009 povinně odesílají dokumenty v elektronické podobě na právnické a fyzické osoby. Dále dokument analyzuje a popisuje dopady případného zavedení elektronické spisové služby do technické infrastruktury UP a identifikuje v technické infrastruktuře všechny nové/zrušené/změněné komponenty. Současně obsahuje popis vlastností navržených nových komponent systému. Hlavní dvě komponenty ESS UP jsou: - Elektronická spisová služba (ESS) – Informační systém pro evidenci a správu elektronických dokumentů - Informační systém datových schránek UP (DSUP) - Informační systém pro doručování zpráv mezi orgány veřejné moci a UP Výsledkem analýzy je i zjištění, že pořadí zavádění modulů ESS je na sobě nezávislé. Z tohoto důvodu a vzhledem k účinnosti nového zákona č. 300/2008 Sb.vedení UP na návrh pracovního týmu rozhodlo podat výzvu na dodavatele části b) DSUP. Vítězem soutěže se stalo společenství firem DATALAN a.s. a IBM ČR a.s. V posledním čtvrtletí roku byla realizována první etapa, tedy datová analýza DS na UP a instalace systému ESS pro DS. Dle smlouvy bude tento proces ukončen do 31. března 2010. Současně vedení UP vyhradilo prostředky pro pokračování projektu ESS v roce 2010, tedy pro realizaci dalších etap zavádění ESS dle závěrů analýzy – Věcného záměru. Tímto postupem byly splněny stanovené cíle 1.-3. původního zadání projektu. Poslední cíl bude realizován v průběhu řešení projektu, neboť je závislý na dokončení předchozích etap zavádění ESS. Z běžných prostředků byly pořízeny pracovní stanice a základní technické vybavení pro budoucí využití v rámci ESS – tedy pro digitalizaci dokumentů a zpracování DSUP. |  |  |  |
| - Plnění kontrolovatelných výstupů | - Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |  |  |  |
|  | Kontrolovatelné výstupy byly mimo výstup 4 Propojení CM-SAP (zdůvodnění viz výše) splněny Výstupy analýzy - dokumenty: - Věcný záměr pro nasazení ESS na UP - Datová a uživatelská analýza DS Připravené systémové prostředí pro DSUP na univerzitním vývojovém serveru a propojení na datové úložiště CM. |  |  |  |
| Změny v řešení | ##### Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |  |  |  |
|  | #### č. | ##### Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) |  | ##### Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | Propojení CM a SAP bude realizováno v další etapě zavádění ESS |  | Je závislé na dokončení předchozích etap navržených ve věcném záměru |
|  | 2 | V běžných prostředcích bylo nedočerpáno 61 tis. Kč, které byly použity v rámci podprogramu č. 3. tohoto projektu. |  | Další technika bude pořízena po definitivním určení parametrů od dodavatele systému. |
|  | 3 |  |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | ##### Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |  |  |  |
|  | #### Rok realizace |  | ##### Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | ##### Poznámka (případně výhled do budoucna) |
|  | 2010 |  | 3.000 | V roce 2010 budu projekt pokračovat další etapou, která se nazývá „Zavedení elektronické spisové služby na UP“ (podáno v RP Inovace a rozvoj přístrojového vybavení a zavádění moderních technologií na Univerzitě Palackého v Olomouci). |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| #### Specifikace čerpání finanční dotace na řešení podprojektu 4 #### (vyplnit za celý podprojekt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 1.030 | 1.030 |
| 1.1 | ##### Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | ##### 1.030 | 1.030 |
| 1.2 | ##### Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | ##### 0 | 0 |
| 1.3 | ##### Stavební úpravy | ##### 0 | 0 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 271 | 210 |
|  | Mzdové náklady: |  |  |
| 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) | ##### 60 | 60 |
| 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | ##### 0 | 0 |
| 2.3 | ##### Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | ##### 21 | 21 |
|  | Ostatní: |  |  |
| 2.4 | ##### Materiální náklady (včetně drobného majetku) | ##### 190 | 127 |
| 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní | ##### 0 | 2 |
| 2.6 | ##### Cestovní náhrady | ##### 0 | 0 |
| 2.7 | ##### Stipendia | ##### 0 | 0 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 1.301 | 1.240 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Číslo položky (viz před- chozí tab.) | ##### Název výdaje | Částka (v tis. Kč) |
| ##### 1.2 | ##### Analýza ESS – „Věcný záměr zavedení ESS na UP“ | 495 |
| ##### 1.2 | ##### Analýza a implementace DSUP – I. etapa | 535 |
| ##### 2.1 | ##### Odměny řešitelům | 60 |
| ##### 2.3 | ##### Zákonné pojištění mezd | 21 |
| ##### 2.4 | ##### 4x pracovní stanice, 5x monitor | 112 |
| ##### 2.4 | ##### Síťové kabely a bezpečnostní klíč | 5 |
| ##### 2.4 | ##### UPS | 10 |
| ##### 2.5 | ##### Školení DS | 2 |