| Podprojekt č. 2: Inovace celouniverzitní počítačové studovny Univerzity Palackého v Olomouci |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Období řešení projektu: |  |  | Od: 1.5.2009 |  |  | Do:15.8.2009 |  |
| #### Dotace (v tis. Kč) |  | Celkem: |  | Z toho běžné finanční prostředky: |  |  | Z toho kapitálové finanční prostředky: |
| Požadavek |  | 1.374 |  | 1.374 |  |  | 0 |
| Čerpáno |  | 1.482 |  | 1.482 |  |  | 0 |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní řešitel |  |  |  | Kontaktní osoba |  |  |
| Jméno: | Ing. Radovan Pleva |  |  |  | RNDr. František Zedník |  |  |
| Fakulta/Součást | Centrum výpočetní techniky UP |  |  |  | Centrum výpočetní techniky UP |  |  |
| Adresa/Web: | www.upol.cz |  |  |  | www.upol.cz |  |  |
| Telefon: | 585 631 823 |  |  |  | 585 631 703 |  |  |
| E-mail: | radovan.pleva@upol.cz |  |  |  | frantisek.zednik@upol.cz |  |  |

| - ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PODFPROJEKTU 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cíle podprojektu | - Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |  |  |  |
|  | Cílem projektu byla modernizace zbývající části počítačových učeben v objektu Zbrojnice na Biskupském náměstí č. 1. Počítače pro tyto učebny byly zakoupeny v roce 2002 a již nevyhovovaly současným požadavkům a ani by na nich v budoucnu nešlo provozovat nový operační systém Microsoft Windows 7. Také poruchovost, a to jak počítačů, tak i CRT monitorů začala významně narůstat. První etapa modernizace proběhla v roce 2007 a obsahovala modernizaci 61 počítačů a monitorů v menších učebnách. Tento projekt řešil výměnu zbývajících 55 počítačů a monitorů. Pro všechny tyto počítače byla také zakoupena licence programového balíku Office. Nákup proběhl na základě uzavřené rámcové smlouvy mezi UP a firmou Fadoma Data. Díky kumulaci poptávky s ostatními pracovišti na UP se podařilo získat významnou slevu, takže za dané finanční prostředky mohly být zakoupeny výkonnější sestavy, než bylo původně plánováno (procesor Intel E8400, 2 GB paměti, disk 320 GB, DVD RW optická mechanika, 22“ širokoúhlé LCD monitory) a je tak zaručeno, že tyto počítače budou vyhovovat nárokům aplikací po několik příštích let. Současně byly také modernizovány počítače pro správu učeben a zakoupen notebook pro prezentace. Výměna počítačů proběhla během prázdnin, takže možnost použití učebny pro studenty nebyla nijak omezena. Všechny předem stanovené cíle podprojektu byly splněny. |  |  |  |
| - Plnění kontrolovatelných výstupů | - Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |  |  |  |
|  | Kontrolovatelný výstup, tj. funkční studovny vybavené moderní VT, byl splněn. Využití učeben lze dokumentovat na statistikách z přístupového systému pro studenty. Od studentů máme velmi pozitivní ohlasy na nové vybavení učeben, které jim usnadňuje přístup k informačním zdrojům a práci. Akademická obec byla o novém vybavení učeben informována článkem v Žurnálu UP. |  |  |  |
| Změny v řešení | ##### Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |  |  |  |
|  | #### č. | ##### Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) |  | ##### Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | Běžné finanční prostředky byly nedočerpány v kapitole 2.4 (materiál) o částku 1 tis. Kč a v kapitole 2.5 (služby) přečerpány o částku 109 tis. Kč. Přečerpané finanční prostředky v celkové výši 108 tis. Kč budou dotovány ze zdrojů podprojektů 1a 4 v rámci celého projektu 15.2 |  | V souladu se zadáním MŠMT ČR, nebylo třeba o tuto změnu v rámci projektu žádat. Navýšení částky na služby (109 tis. Kč) bylo způsobeno nutným nákupem licence MS Office (55 ks) na, v projektu zakoupené, počítače ve studovně. |
|  | 2 |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | ##### Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |  |  |  |
|  | #### Rok realizace |  | ##### Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | ##### Poznámka (případně výhled do budoucna) |
|  | --- |  | --- | --- |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| #### Specifikace čerpání finanční dotace na řešení podprojektu 2 #### (vyplnit za celý podprojekt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 |
| 1.1 | ##### Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | ##### 0 | 0 |
| 1.2 | ##### Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | ##### 0 | 0 |
| 1.3 | ##### Stavební úpravy | ##### 0 | 0 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 1.374 | 1.482 |
|  | Mzdové náklady: |  |  |
| 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) | ##### 40 | 40 |
| 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | ##### 0 | 0 |
| 2.3 | ##### Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | ##### 14 | 14 |
|  | Ostatní: |  |  |
| 2.4 | ##### Materiální náklady (včetně drobného majetku) | ##### 1.320 | ##### 1.319 |
| 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní | ##### 0 | ##### 109 |
| 2.6 | ##### Cestovní náhrady | ##### 0 | 0 |
| 2.7 | ##### Stipendia | ##### 0 | 0 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 1.374 | 1.482 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Číslo položky (viz před- chozí tab.) | ##### Název výdaje | Částka (v tis. Kč) |
| ##### 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) | 40 |
| ##### 2.3. | ##### Odvody pojistného | 14 |
| ##### 2.4.a | ##### Počítače a monitory (60 ks) | 1.278 |
| ##### 2.4.b | ##### Notebook (1ks) | 25 |
| ##### 2.4.c | ##### Bezpečnostní zámky na monitory | 15 |
| ##### 2.4.d | ##### Externí disketové mechaniky | 1 |
| ##### 2.5 | ##### Licence MS Office (55 ks) | 109 |