| Podprojekt č. 1: Povýšení přenosové rychlosti a bezpečnosti páteřní datové sítě UP |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Období řešení projektu: |  |  | Od: 1.2.2009 |  |  | Do: 30.11.2009 |  |
| #### Dotace (v tis. Kč) |  | Celkem: |  | Z toho běžné finanční prostředky: |  |  | Z toho kapitálové finanční prostředky: |
| Požadavek |  | 1.743 |  | 204 |  |  | 1.539 |
| Čerpáno |  | 1.696 |  | 157 |  |  | 1.539 |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hlavní řešitel |  |  |  | Kontaktní osoba |  |  |
| Jméno: | Jan Skopal |  |  |  | RNDr. František Zedník |  |  |
| Fakulta/Součást | Centrum výpočetní techniky UP |  |  |  | Centrum výpočetní techniky UP |  |  |
| Adresa/Web: | www.upol.cz |  |  |  | www.upol.cz |  |  |
| Telefon: | 585 631 827 |  |  |  | 585 631 703 |  |  |
| E-mail: | Jan.skopal@upol.cz |  |  |  | frantisek.zednik@upol.cz |  |  |

| - ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PODPROJEKTU 1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cíle podprojektu | - Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |  |  |  |
|  | #### Cílem 3. etapy bylo dosáhnout výměny páteřních přepínačů L2 univerzitní sítě UPOL. Vyměněny byly přepínače v areálech: Holice, stará PRF, FTK, CMTF, FF, CVT a PF. Původně požadované přepínače 3COM 5500 G byly pozměněny v návrhu za nový typ 3COM 4800 G, který je výkonnější a softwarově obohacen o více funkcí v bezpečnosti sítě. Také přepínač CISCO 4507 R byl nahrazen tímto novým přepínačem. Síťové toky Lékařské fakulty a stomatologie byly převedeny na technologii CWDM, aby se zamezilo výpadkům spojení a zrychlila se propustnost sítě. Uvedené přepínače byly pořízeny na základě výběrového řízení. Všechny výše uvedené cíle podprojektu tedy byly beze zbytku splněny. |  |  |  |
| - Plnění kontrolovatelných výstupů | - Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |  |  |  |
|  | Všechny stanovené kontrolovatelné, dále uvedené, výstupy projektu byly splněny: - nabídkové řízení, - zakoupení zařízení, - instalace zařízení, - funkční přepínače zapojené v metropolitní síti UP. |  |  |  |
| Změny v řešení | ##### Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |  |  |  |
|  | #### č. | ##### Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) |  | ##### Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | Nevyčerpané běžné prostředky ve výši 47 tis.Kč byly použity na vyrovnání přečerpaných prostředků v podprojektu č. 2 tohoto projektu. |  | Jedná se povolený přesun malé částky v rámci jednoho projektu. |
|  | 2 | Přečerpáno 50 tis. Kč v kapitálových prostředcích. |  | Hrazeno z vlastních zdrojů školy. 28 tis. Kč CVT a 22 tis. Kč PF UP. |
|  | 3 |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |
| Přehled o pokračují-cím projektu | ##### Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |  |  |  |
|  | #### Rok realizace |  | ##### Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | ##### Poznámka (případně výhled do budoucna) |
|  | --- |  | --- | --- |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

| #### Specifikace čerpání finanční dotace na řešení podprojektu 1 #### (vyplnit za celý podprojekt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 1.539 | 1.539 |
| 1.1 | ##### Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | ##### 0 | 0 |
| 1.2 | ##### Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | ##### 1.539 | 1.539 |
| 1.3 | ##### Stavební úpravy | ##### 0 | 0 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 204 | 157 |
|  | Mzdové náklady: |  |  |
| 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) | ##### 40 | 40 |
| 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | ##### 0 | 0 |
| 2.3 | ##### Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | ##### 14 | 14 |
|  | Ostatní: |  |  |
| 2.4 | ##### Materiální náklady (včetně drobného majetku) | ##### 150 | 103 |
| 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní | ##### 0 | 0 |
| 2.6 | ##### Cestovní náhrady | ##### 0 | 0 |
| 2.7 | ##### Stipendia | ##### 0 | 0 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 1.743 | 1.696 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Číslo položky (viz před- chozí tab.) | ##### Název výdaje | Částka (v tis. Kč) |
| ##### 2.4 | ##### Conditioning | 6 |
| ##### 2.4 | ##### Opticke kabely | 32 |
| ##### 2.4 | ##### Opticke kabely | 40 |
| ##### 2.4 | ##### Opticke kabely | 2 |
| ##### 2.4 | ##### Opticke kabely | 2 |
| ##### 2.4 | ##### 3CRWX switche | 14 |
| ##### 2.4 | ##### Organizery | 3 |
| ##### 2.4 | ##### Organizery | 4 |
| ##### 1.2 | ##### Switche 3C4800 G | 505 |
| ##### 1.2 | ##### Moduly SFP barevne | 156 |
| ##### 1.2 | ##### Moduly SFP | 235 |
| ##### 1.2 | ##### Switch 3C4800 G | 93 |
| ##### 1.2 | ##### Moduly SFP | 18 |
| ##### 1.2 | ##### 2 ks 3com switch 5500-EI, 52 port – Právnická fakulta | 81 |
| ##### 1.2 | ##### Materiál a práce spojené s instalací kabeláže na Právnické fakultě UP. Celkové náklady podprojektu realizovaného na Právnické fakultě přesáhly částku určenou na projekt a z tohoto důvodu byla zbývající část 22 tis. Kč dofinancována z prostředků Právnické fakulty | 478 (+22) |
| ##### 2.1 | ##### Odměny řešitelům | 40 |
| ##### 2.3 | ##### Zákonné pojištění | 14 |