| Vysoká škola: Univerzita Palackého v olomouci |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu – dílčí zpráva centralizovaného projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Program: | 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol v oblastech jejich činnosti, které nelze podpořit z operačních programů. |  |  |  |  |  |  |  |
| Podprogram: | - |  |  |  |  |  |  |  |
| Název projektu: Odhalování plagiátů v seminárních pracích |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Období řešení projektu: |  |  |  | Od: 1.1.2009 |  |  | Do: 31.12.2009 |  |
| #### Dotace (v tis. Kč) |  |  | Celkem: |  | Z toho běžné finanční prostředky: |  |  | Z toho kapitálové finanční prostředky: |
| Požadavek |  |  | 168 |  | 168 |  |  | 0 |
| Čerpáno |  |  | 168 |  | 168 |  |  | 0 |
| ZÁKLADNÍ INFORMACE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Řešitel dílčí části |  |  |  | Kontaktní osoba |  |  |
| Jméno: |  | Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D. |  |  |  | Mgr. Zuzana Truxová |  |  |
| Podpis: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fakulta/Součást |  | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  |  | Univerzita Palackého v Olomouci |  |  |
| Adresa/Web: |  | Křížkovského 8, 771 47 Olomouc/ www.upol.cz |  |  |  | Křížkovského 8, 771 47 Olomouc/ www.upol.cz |  |  |
| Telefon: |  | 739 249 027 |  |  |  | 585 631 004 |  |  |
| E-mail: |  | chraska@pdfnw.upol.cz |  |  |  | truxova@rupnw.upol.cz |  |  |

| Jméno rektora: | Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc. |
| --- | --- |
| Podpis: |  |
| Datum: | 20. 1. 2010 |
| Razítko školy: |  |

| - ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Cíle projektu | - Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl. |  |  |  |
|  | #### Přesto, že původní náklady na řešení části projektu na UP v Olomouci byly (po redukci nákladů projektu na MŠTM) sníženy z 250 tis. Kč na 168 tis. Kč., podařilo se všechny v projektu deklarované cíle splnit. - Seznámení se s koncepcí systému a připomínkování koncepce. - Uzavření smlouvy. - Příprava na import metadat a dat v lokálním prostředí školy. - Zahájení testovacího provozu. - Import metadat a prací. - Vyhodnocení testovacího provozu. - Vyhodnocení projektu za rok 2009. Podrobný postup řešení projektu na Univerzitě Palackého v Olomouci je dále blíže specifikován v textu závěrečné zprávy. |  |  |  |
| - Plnění kontrolovatelných výstupů | - Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly. |  |  |  |
|  | Všechny kontrolovatelné výstupy, které byly v projektu definovány: - uzavření smlouvy, - zajištění importu metadat a prací do systému Odevzdej.cz, - předložení vyhodnocení, byly jednoznačně splněny, do systému bylo vloženo 804 prací. Oproti původním výstupům byl navíc celý proces vkládání seminárních prací do systému Odevzdej.cz přizpůsoben možnostem, které umožňuje systém studijní agendy STAG, realizovaný na UP (blíže viz podrobný postup řešení projektu, který je dále specifikován v textu závěrečné zprávy). |  |  |  |
| Změny v řešení | ##### Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uveďte čj.vyřízení této žádosti. |  |  |  |
|  | #### č. | ##### Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby) |  | ##### Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT) |
|  | 1 | - |  | - |
|  | 2 | - |  | - |
|  | 3 | - |  | - |
|  | 4 | - |  | - |
|  | 5 | - |  | - |
| Přehled o pokračují-cím projektu | ##### Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna. |  |  |  |
|  | #### Rok realizace |  | ##### Čerpání fin. prostředků (souhrnný údaj) | ##### Poznámka (případně výhled do budoucna) |
|  | 2010 |  | 5024 | Rozvoj infrastruktur pro využívání hledání podobností mezi studentskými pracemi a zdroji na Internetu. – č. C20 (RP 2010) |

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Realizace projektu na Univerzitě Palackého v Olomouci

Systém Odevzdej.cz  byl představen na Pedagogické komisi, Komisi pro IT na UP, na AS UP a Kolegiu rektora. Správkyní systému za UP v Olomouci byla určena RNDr. Eva Marklová z úseku prorektora pro záležitosti studia a studentů.

Pro učitele na UP v Olomouci byla, v rámci testovacího provozu,  připravena prezentace (viz Prezentace: Systém Odevzdej.cz),  ve které bylo ukázáno, jakým způsobem se mohou přihlásit do systému Odevzdej.cz, jak získají osobní klíč a jak mohou vytvářet „odevzdávárny“ a vkládat do nich seminární práce. Tato prezentace byla prostřednictvím Pedagogické komise rozšířena na fakulty.

Podle původního projektu (min. 2 fakulty) byly v pilotním režimu vkládány seminární práce realizované na Pedagogické fakultě a Cyrilometodějské teologické fakultě, zkušebně byly vytvářeny „odevzdávárny“ i na Filozofické fakultě. Vkládání prací a jejich vyhodnocení bylo realizované přímo jednotlivými učiteli. Celkem bylo vytvořeno 24 „odevzdáváren“ a bylo do nich vloženo 804 seminárních prací (viz tab. 1).

Tabulka 1: UP v Olomouci – přehled vytvořených „odevzdáváren“ v systému Odevzdej.cz

| Vytvořené „odevzdávárny“ | Počet vložených prací | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| - Arteterapie | 32 |  |
| - Filosofie výchovy KKV/5FV 2008/2009 | 52 |  |
| - KAMP1 2008 | 48 |  |
| - KAMP1-Medicínská propedeutika 1 | 23 |  |
| - KKV/ TV 08 | 126 |  |
| - KKV/6TV | 22 |  |
| - KKV/MZČHV-Metodika z. činností-Hv-s.práce2009-10 | 21 |  |
| - KKV/PVČ-Pedagogika volného času-s.práce2008-09 | 13 |  |
| - KKV/PVČ-Pedagogika volného času-s.práce2009-10 | 90 |  |
| - KKV/TV 09, 14. 12. 2009 | 161 |  |
| - KKV/VAJR-Volnočasové aktivity a jejich řízení-s.práce2008-09 | 25 |  |
| - KKV/VAM-Využití aktivizačních metod-s.práce 2008-09 | 7 |  |
| - Logopedický seminář | 2 |  |
| - Multikulturní výchova, 6. 1. 2010 | 18 |  |
| - PRMOD - 2009, LS | 2 | Testovací odevzdávárna ZČU |
| - Psychologie dospělosti APSD 2008 | 36 |  |
| - Psychologie dospělosti APSD 2009 | 17 |  |
| - Psychosociální síť | 4 |  |
| - Seminární práce - 2009, LS | 6 | Testovací odevzdávárna UP |
| - Seminární práce do DAVT | 9 |  |
| - UP Olomouc:2009/ZS-KSA/PRMOD | 5 | Testovací odevzdávárna UP |
| - Valenta-Test | 3 | Testovací odevzdávárna ZČU |
| - Základy pedagogiky I 2007/2008 | 81 |  |
| - ZCU-Test | 1 | Testovací odevzdávárna ZČU |
| Celkem UP | 804 |  |

# Na autory systému Odevzdej.cz  byly ze strany UP vzneseny následující zásadnější požadavky na rozšíření funkčnosti.

- Import studentů.

- Tisk protokolu podobnosti ve formátu PDF pro přihlášeného uživatele.

- Doplnění informace o podobnosti bez nutnosti otevření odkazu Podobné - včetně zobrazení procenta nejpodobnějšího souboru.

- Přehled o počtu vložených a počtu ověřených prací u „odevzdávárny“.

Všechny tyto požadavky byly ze strany hlavního řešitele splněny. Doplnění nápovědy, opravy chyb a drobné úpravy, které byly taktéž splněny, nezmiňujeme.

Závěry projektu a návaznosti

Vzhledem k tomu, že studijní agenda je na UP v Olomouci realizována v systému STAG, bylo s autory STAGu na ZČU v Plzni domluveno, že semestrální práce se na UP budou od roku 2010 vkládat do modulu „Odevzdávání prací“ ve STAGu (viz dále postup pro studenty), který dosud nebyl na UP využíván.

Vlastní vkládání prací budou provádět přímo studenti, odevzdaná práce bude svázána se zapsaným předmětem studenta a vyučující tohoto předmětu k ní bude mít ve STAGu přístup. STAG byl doprogramován tak, že odevzdaná práce se předá a zkontroluje v systému Odevzdej.cz a výsledný protokol s podrobnostmi o případných podobnostech prací bude vyučujícímu dostupný v systému STAG. Nebude tak nutné, aby se všichni vyučující na UP do systému registrovali nebo byli do systému Odevzdej exportováni.

V Olomouci 31. prosince 2009

Doc. PhDr. Miroslav Chráska, Ph.D.

Řešitel projektu na UP v Olomouci

Prezentace: Systém Odevzdej.cz pro učitele

Prezentace: Postup odevzdávání seminárních prací do STAGu pro studenty

# Odezdávání seminárních prací – návod pro studenty

Studenti odevzdávají seminární práce v aplikaci Odevzdávání prací, která je součástí portálové verze systému IS/STAG. Student se nejprve přihlásí do portálu.

Po přihlášení spustí IS/STAG na záložce Moje studium

Aplikace Odevzdávání prací se nachází na záložce „Odevzdávání prací“.

V portletu Zápis a odevzdávání prací student vybere záložku Odevzdání. Na této stránce pak zvolí požadovaný předmět a téma práce.

Po zvolení příslušného tématu student vloží soubor s prací pomocí dialogu Soubor nebo tlačítka Procházet.

Soubor je uložen do systému po klepnutí na tlačítko Odevzdat.

O úspěšném odevzdání je student informován hlášením „Vaše práce byla úspěšně odevzdána“.

Student vidí přehled svých odevzdaných prací na záložce Odevzdané práce po zvolení příslušného tématu a klepnutí na tlačítko Zobrazit.

| #### Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu #### (vyplnit za celý projekt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč) | Čerpání dotace (v tis. Kč) |
| 1. | Kapitálové finanční prostředky celkem | 0 | 0 |
| 1.1 | ##### Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence) | ##### 0 | 0 |
| 1.2 | ##### Samostatné věci movité (stroje, zařízení) | ##### 0 | 0 |
| 1.3 | ##### Stavební úpravy | ##### 0 | 0 |
| 2. | Běžné finanční prostředky celkem | 168 | 168 |
|  | Mzdové náklady: |  |  |
| 2.1 | ##### Mzdy (včetně pohyblivých složek) | ##### 120 | 120 |
| 2.2 | ##### Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr | ##### 0 | 0 |
| 2.3 | ##### Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu | ##### 41 | 41 |
|  | Ostatní: |  |  |
| 2.4 | ##### Materiální náklady (včetně drobného majetku) | ##### 0 | 0 |
| 2.5 | ##### Služby a náklady nevýrobní | ##### 0 | 0 |
| 2.6 | ##### Cestovní náhrady | ##### 7 | 7 |
| 2.7 | ##### Stipendia | ##### 0 | 0 |
| 3. | Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky | 168 | 168 |

| Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby) |  |  |
| --- | --- | --- |
| ##### Číslo položky (viz před- chozí tab.) | ##### Název výdaje | Částka (v tis. Kč) |
| ##### 2.1 | ##### Odměny pro členy řešitelského týmu (celkem 13 osob). | 120 |
| ##### 2.3 | Povinné odvody pojistného. | 41 |
| ##### 2.6 | Cestovné na koordinující pracoviště a konzultace problematiky plagiátorství. | 7 |