Příloha č. 3 Obchodní podmínky – návrh smlouvy

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY:

OBJEDNATEL: 		UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

se sídlem:		Křížkovského 8, 771 47 Olomouc

rektor:		prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	Ing. Jiří Přidal, tajemník LF UP

IČ:		61989592

DIČ:		CZ61989592

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

č.ú.: 19-1096330227/0100

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: 	doplní uchazeč

se sídlem:		doplní uchazeč

zápis v obchodním rejstříku:	doplní uchazeč

statutární orgán:	doplní uchazeč

osob oprávněná jednat

ve věcech smluvních:	doplní uchazeč

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	doplní uchazeč

IČ:		doplní uchazeč

DIČ:		doplní uchazeč

bankovní spojení:	doplní uchazeč

č.ú.: doplní uchazeč

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

## Úvodní ujednání

- Smluvní strany se v souladu s ust. § 262 odst. 1 obchodního zákoníku výslovně dohodly, že veškerá práva a povinnosti stanovená touto smlouvou, jakož i práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, budou řešit podle příslušných obecných ustanovení obchodního zákoníku o obchodních závazkových vztazích.

- Objednatel se zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka zhotovitele na provedení díla byla objednatelem vybrána v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, jako nabídka nejvhodnější.

- Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Rozvoj infrastruktury pro vědu a výzkum a výuku na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci“ financovaného prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (dále jen OP VaVpI“), prioritní osa 4.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů oznámí bez zbytečného prodlení druhé smluvní straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k provedení předmětu plnění podle této smlouvy, a to v celém jejím rozsahu.

- Pojmem dny se rozumí kalendářní dny, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak.

II.

## Předmět plnění

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době dílo specifikované v tomto článku smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

- Dílem se pro účely této smlouvy rozumí dodávka a montáž interiérového vybavení (nábytku) v rozsahu specifikovaném v projektové dokumentaci z dubna 2008 zpracované společností atelier-r, s. r. o., ve znění Revize R1 ze září 2010, z. č. 03-3654-347, vypracované společností S-projekt plus, a.s., a to za podmínek stanovených dále touto smlouvou (dále jen „dílo“), přičemž předmětem plnění zahrnuje pouze část B. Nábytek administrativní část a výuková část.

- Dodávkou a montáží interiérového vybavení se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech výrobních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s vlastní dodávkou díla, které jsou pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení montážních a skladovacích prostor, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti.

- Předmětem díla jsou také veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku, zejména všech částí stavby, v níž se montáž provádí. V případě, že je pro provádění díla nezbytné připojení elektrických zařízení zavazuje se zhotovitel zajistit součinnost se zhotovitelem připojení (generální dodavatel stavby). Zhotovitel se zavazuje zajistit všechny nezbytné atesty a případné zkoušky podle ČSN a případně jiných právních nebo technických předpisů účinných v době provádění díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů. Předmětem díla je i odvoz a likvidace všech obalů a dalších materiálů používaných při vlastní montáži díla v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat dílenskou dokumentaci díla, která se stane, po jejím schválení objednatelem, podkladem pro výrobu díla. Zhotovitel se zavazuje předložit kompletně zpracovanou dílenskou dokumentaci v tištěné a elektronické podobě nejpozději 20 dní před plánovaným termínem zahájení výroby.

- Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat dokumentaci skutečného provedení díla a předat ji objednateli ve 3 vyhotoveních, z toho jedno vyhotovení v elektronické podobě na vhodném nosiči. Dokumentaci uvedenou v předchozí větě předá zhotovitel objednateli současně s předávacím protokolem podle článku V. této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje mít k dispozici a na žádost objednatele doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací.  Na výzvu objednatele je zhotovitel zavázán technologický postup doložit v písemné formě a v podrobnostech, kterou si objednatel výslovně vyžádá.

- Zhotovitel prohlašuje, že mu byly objednatelem před podpisem této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady k provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že se se všemi podklady k provedení díla řádně seznámil.

- Zhotovitel dále prohlašuje, že k okamžiku podpisu této smlouvy prověřil podmínky na místě provádění díla, a že tyto podmínky jsou pro provedení díla vyhovující.

III.

Doba a místo plnění

- Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla podle této smlouvy ihned po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo a řádně jej předat objednateli nejpozději 20. srpna 2012, pokud objednatel nestanoví jiný termín provedení díla s ohledem na stavební připravenost objektu. Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o případné změně doby plnění.

- Místem plnění je stavba s názvem Dostavba Teoretických ústavů LF UP, na adrese Hněvotínská, Olomouc.

IV.

Provádění díla

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla zejména:

  - provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají obecně závazným právním předpisům ČR a příslušným technickým normám,

  - dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady objednatele, zápisy a dohodami smluvních stran, pokud nebudou v rozporu s výše uvedenými závaznými právními předpisy,

  - postupovat v souladu s pravidly a pokyny stanovenými Řídícím orgánem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace,

  - bez zbytečného odkladu upozornit na nevhodnou povahu pokynů udělených mu osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických k provedení díla,

  - na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou nebo písemnou formou (podle pokynů objednatele),

  - předložit na vyžádání objednatele vzorky materiálů a povrchových úprav,

  - neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla, písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění této smlouvy.

- Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

- Zhotovitel je plně odpovědný za vlastní řízení postupu prací při provádění díla, dodržování všech právních předpisů, dodržování technických norem; stejné platí i pro zaměstnance třetích osob v případě, že část díla je prováděna prostřednictvím subdodavatele.

- Zhotovitel se zavazuje vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na místě plnění montážní deník v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté se zhotovitel zavazuje předat montážní deník objednateli.

V.

Podmínky předání a převzetí díla

- Řádně provedené dílo se zavazuje zhotovitel předat objednateli nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. odst. 2 smlouvy. Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně v místě plnění stanoveném v čl. III. odst. 3 smlouvy, a to na základě předávacího protokolu. Dílo je řádně splněno dnem jeho převzetí bez vad a nedodělků objednatelem. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla zhotovitel sepíše předávací protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli.

- Povinnými náležitostmi předávacího protokolu jsou:

- údaje o zhotoviteli a objednateli,

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

- celkový sumář dodaných položek,

- sumář pro každou jednotlivou místnost dle skutečného počtu a provedení s uvedením jednotkové ceny jednotlivých položek,

- vyjádření osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických, zda dílo převezme nebo nepřevezme.

- Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat současně i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků,

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání.

- Současně s předávacím protokolem předá zhotovitel objednateli certifikáty použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o likvidaci obalů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. V případě, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, má se za to, že dílo nebylo provedeno řádně.

- V případě, že objednatel odmítne dílo pro vady či nedodělky převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které je odmítá převzít. Zhotovitel se zavazuje vady či nedodělky díla uvedené v předávacím protokolu bezodkladně, nejpozději však do 15 kalendářní dní odstranit.

- Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanoveným termínem provedení a předání díla. Objednatel se zavazuje potvrdit v předávacím protokolu, zda dílo přejímá či nikoli nejpozději do pěti pracovních dnů od předložení díla v rámci přejímacího řízení.

VI.

Cena díla

- Cena díla specifikovaného v čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

cena bez daně z přidané hodnoty 				doplní uchazeč  Kč

daň z přidané hodnoty (20 %)					doplní uchazeč  Kč

cena celkem včetně daně z přidané hodnoty		doplní uchazeč  Kč.

- Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro úplné a kvalitní provedení a dokončení díla včetně pojištění veškerých rizik a vlivů během jeho provádění, zahrnuje veškeré správní poplatky, a jakékoli další výdaje spojené s prováděním díla.

- Cena díla obsahuje veškeré náklady na pokrytí všech závazků zhotovitele plynoucích z této smlouvy, a to zejména:

- na výrobu a montáž;

- na dopravu včetně naložení a vyložení a dopravu na místo montáže;

- na provoz dopravních prostředků a zdvihacích zařízení;

- na balení výrobků pro dopravu;

- na výpomoci při dopravě a montáži;

- na úklid v průběhu montáže a po jejím skončení;

- na likvidaci obalů podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů;

- na předložení vzorků materiálů a povrchových úprav;

- na případné opravy stavebních konstrukcí a stavebních úprav a instalací, k jejichž poškození došlo při přepravě a montáži interiérového vybavení;

- na měření škodlivých látek unikajících do ovzduší před a po montáži interiérového vybavení;

- na atesty o hygienické nezávadnosti použitých materiálů;

- na účast zhotovitele na jednáních o odsouhlasení dodávek, popřípadě změnách dodávek;

- na účast zhotovitele při přejímkách dokončených dodávek;

- na účast zhotovitele při kontrolách odstranění vad a nedodělků;

- na veškeré vedlejší rozpočtové náklady zhotovitele;

- na dokumentaci skutečného provedení díla;

- na odstraňování případných záručních vad v záruční lhůtě.

- Cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a její výše je závazná po celou dobu účinnosti této smlouvy. Změna sjednané ceny díla je možná pouze a jen za předpokladu, že dojde po uzavření této smlouvy ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty.

- Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude v okamžiku fakturace stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

VII.

Platební podmínky

- Objednatel nebude hradit zhotoviteli žádné zálohy.

- Cenu díla uhradí objednatel po řádném dokončení díla a jeho převzetí objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Cena díla bude uhrazena na základě předloženého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem se splatností do 30 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

- Daňový doklad musí splňovat všechny náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“).

- Fakturu doručí zhotovitel objednateli doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení.

- Veškeré platby budou prováděny výhradně v českých korunách.

- Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě řádného předávacího protokolu dle čl. V. této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude uvedeno stanovisko objednatele, že dílo převzal.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

- Smluvní strany se dohodly na tom, že závazek zaplatit cenu díla je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

VIII.

Záruka za jakost díla

- Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že dílo bude mít vlastnosti vyplývající z čl. II této smlouvy, tj. zejména vlastnosti uvedené v právních předpisech, technických a jiných normách, , které se k dílu vztahují, a to i pokud tyto normy a předpisy nejsou obecně závazné; jinak vlastnosti obvyklé, vyplývající z účelu díla. Jestliže nemá dílo výše uvedené vlastnosti, má vady.

- Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na zhotovené dílo v délce trvání 36 měsíců, přičemž záruční doba týkající se díla počíná běžet dnem převzetí díla. Od oznámení vady do jejího odstranění záruční doba neběží.

- Vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli v záruční době, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu bezplatně odstranit.

- Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou formou. V oznámení vady musí být vady popsány. Zhotovitel bezodkladně navrhne a projedná s objednatelem způsob odstranění vad.

- Zhotovitel je povinen vady odstranit neprodleně, nejpozději do 5 pracovních dnů. Nelze-li tak učinit, zavazuje se po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli termín odstranění vad. V případě, že zhotovitel do 3 dnů neoznámí termín odstranění vady, má se za to, že provede odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení vad.

- Jestliže zhotovitel do 10 dnů od oznámení neodstraní vady, může objednatel zajistit odstranění vad třetími osobami; zhotovitel se v tom případě zavazuje uhradit objednateli náklady spojené s odstraněním vad třetími osobami do 15 dnů od vyúčtování, závazek zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu tím není dotčena. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí osoby nezaniká odpovědnost zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou.

- Oznámení vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vady odeslané objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné.

IX.

Odpovědnost za škodu

- Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to v plném rozsahu.

- Zhotovitel se zavazuje učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

- Zhotovitel se zavazuje být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností třetím osobám. Náklady na pojištění nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

- V případě prodlení zhotovitele s termínem předání řádně provedeného díla stanoveným v čl. III. odst. 2 smlouvy, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý i započatý den prodlení s tímto termínem předání řádně provedeného díla.

- Pro případ prodlení s úhradou ceny díla ze strany objednatele sjednávají strany úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtách stanovených v čl. VIII. smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady díla, to platí pro každou jednotlivou vadu díla.

- Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

- Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut a úroků z prodlení je 15 dnů od data doručení písemného vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání částky smluvní pokuty nebo úroku z prodlení z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu, který bude uveden ve vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

- Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla.

XI.

Závěrečná ujednání

  - Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

  - V otázkách, které tato smlouva výslovně neupravuje, se práva a povinnosti smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí:

  - neprovedení díla ve sjednané době plnění,

  - nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění díla,

  - nedodržení smluvních ujednání o vadách.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy i v případě, že výdaje, které by objednateli na základě této smlouvy měly vzniknout, byly řídícím orgánem OP VaVpI, případně jiným kontrolním subjektem, označeny za nezpůsobilé.

  - Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.

  - V případě odstoupení od smlouvy se zavazuje zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu nedokončené dílo a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli náklady spojené s plněním smlouvy vzniklé k datu doručení písemného sdělení o odstoupení od smlouvy zhotoviteli.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zhotovitel se zavazuje umožnit v rámci kontroly právo přístupu řídícímu orgánu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR) i k těm částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (zejména jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (zejména § 11 písm. c) a d), § 12 odst. 2 písm. f) zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů), a to do uplynutí lhůty 3 let od ukončení OP VaVpI podle čl. 90 nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, tj. nejméně do roku 2021. Zhotovitel se zavazuje umožnit kontrolu a právo přístupu řídícího orgánu OP VaVpI i u případných subdodavatelů zhotovitele.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je zavázán dodržet požadavky na publicitu v rámci programů strukturálních fondů stanovené v čl. 9 nařízení Komise (ES) č. 1828/2006 a Pravidel pro publicitu v rámci OP VaVpI, a to ve všech relevantních dokumentech týkajících se zadávacího řízení, tj. zejména ve všech smlouvách a dalších dokumentech vztahujících se k dané veřejné zakázce.

  - Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.

  - Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních s povahou originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.

  - Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory budou řešit především vzájemným společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu.

  - Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, smlouva je v souladu s jejich skutečnou a svobodnou vůlí, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

V Olomouci, dne ………. 2012				V ……………………, dne …………. 2012

………………………………………………………….			…………………………………………………..

prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc.

rektor